## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
21/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi chantiers lot 3
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | Y
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Suivi 1
Parties | Doc ? | Statut ? | Commentaires ?
ETL unifiée : XLSX, Access, CSV, dim à var lentes (Produits) | En cours de relecture croisée | Bientôt sous GitHub | Bug sous SSDT 2012 / OK sous 2013
DWH : Backup volumetrie 5M lignes VENTES | N/A | OK | 
Projet SSDT + cube SSAS | N/A | To Do | Olivier : Tests en cours
Moteurs de calculs + benchmarkings | To Do | OK | Benchmarks à faire ssi projet SSAS OK
Web services | N/A | WAIT | Validation projet par l’enseignant : Pas de retour…

## Slide 5
Suivi 2
Parties | Doc ? | Statut ? | Commentaires ?
Reports SSRS 1 -> 6 | OK | OK | 2 ou 3 à choisir pour la présentation
Reports SSRS 7 -> 11 | To do | To do | Rework, cf. alignement avec SSRS Bernard
PowerBI sur DWH | OK | OK | Doc de conception V6
PowerBI sur SSAS | OK | OK | Benchmarks à faire ssi projet SSAS OK
Consolidation & relecture doc conception | N/A | WAIT | Fusion à faire dès que toutes les parties seront documentées
Présentation : PPTX + montage machine démo + répétition | N/A | To do après tous les points ci-dessus | M. Nicolas contacté ce jour pour partie logistique

## Slide 6
Suivi 3
Parties
Data Mining : A voir si réalisable
Moteur de calcul : Relecture à faire [Cédric ? / Thomas / Olivier]
Présentation : Envoyer un mail à l’enseignant de D351 [Thomas]
Structure de la présentation : En attente propositions de Bernard par mail

## Slide 7
Présentation lors du regroupement
Présentation le JEUDI 15/10/2015 après déjeuner
30 minutes maxi : 4 modules * 8 minutes
Plutôt axé sur la démo
Olivier : Demander à réserver vidéoprojecteur + salle avec accès Internet pour Skype
Livrables : Documents de conception + Install guide + Sources (ZIP) + PPT de la présentation + Doc sur la méthodologie projet utilisée (Skypes, GitHub…)
Idées @ 14/09/2015
SSIS : 1 seul package, à voir en fonction du temps si on montre aussi ACCESS
4 modules : 1 – DWH & SSAS & optimiseur, 2 – SSRS, 3 - ETL, 4 – POWERPIVOT
1 slide avec la lotification et l’organisation projet
Attention à la licence OFFICE 2013 : 30 jours / SQL Server 2014 : 90 jours
Slide des livrables et leur organisation + lien et organisation GitHub
PC portable : 2 machines ? (4 Go RAM mini) Sinon : Mettre en vidéo sur le PowerPoint
Vidéoprojecteur + connexion pour Skype (Bernard) -> Instructions à l’oral
PLANNING :
1 Skype restant : 24/09
Reste à faire jusqu’au Finir la doc + le PPT + la machine de démo pour le 15/10
2 machines OK

## Slide 8
Prochain & dernier ;-) Skype :
Jeudi 24/09 21H00