## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
25/06/2015

## Slide 3
Introduction
Seconde réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Installation des postes
Conception de la base
Membre | Présence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Généralités
Heures FR
Membre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Thomas | > 20H | > 22H | > 20H | > 20H | > 22H | > 20H | > 20H
Brice | OK | OK | OK | OK | KO | KO | KO
Olivier | > 20H | > 20H | > 20H | > 20H | > 20H | > 11H | > 11H
Bernard | > 20H | > 22H | > 20H | > 20H | > 22H | > 20H | > 20H
Cédric | OK | OK | OK | OK | KO | KO | KO
Conclusion | > 20H |  | > 20H | > 20H |  |  | 
Propositions :
Lundi à 21H00 > 21H30
Jeudi à 21H00 > 21H30

## Slide 5
Généralités
Web-services ODE
Cédric
Olivier
A faire :
Surveiller le forum « Messages récents > Général » du M2 SIMI. Inscription individuelle séparée
Olivier va envoyer un mail au responsable de module pour résumer le projet, côté Web-services Client & Serveur, et donner le nom des 2 participants.

## Slide 6
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 |  |  |  |  | 
03/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 7
Installation des postes
Cf. « Installation_PostesDevs_2015-06_19_v1.pptx »
Outil | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Git | OK | OK | OK | OK | OK
SQL Server | OK | OK | OK | .cab | OK
Java | OK | OK | OK | OK | En attente

## Slide 8
Construction de la base
Documents de spécifications générales :
Présentation_ODE : Décrit la problématique métier que nous allons traiter
BaseOperationelle_ODE : Décrit la structure de la base de données associée à l’activité opérationnelle de l’entreprise
Ces documents ont déjà été mis sur Git Hub dans /DOCUMENTATION/2 - Specifications fonctionelles
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/2%20-%20Specifications%20fonctionelles

## Slide 9
Construction de la base
Chantiers à mener :
En fonction des volumétries : Choix modélisation étoile, flocons…
Faire le modèle conceptuel du DWH : Table de faits et dimensions
Faire le modèle physique en SQL
Les sources SQL seront à mettre sur Git Hub dans /SOURCES/1 – Datawarehouse
Point d’attention : Prise en main du SQL SERVER dans sa globalité ?

## Slide 10
Prochain Skype :
Lundi 29/06 21H00