## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
09/07/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Peuplement du DWH
Documentation
Construction de la base OLAP
Membre | Présence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 | X | X | X | X | X
03/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 5
Construction de la base
Remplissage du DWH
Table | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes |  |  | En cours |  | 
Catégories |  | ? |  |  | 
Produits | ? |  |  |  | 
Temps |  |  | OK |  | 
Clients |  |  |  |  | OK
Lieux | En cours |  |  |  | 
Villes |  |  |  | ? | 
Des exemples complets de procédures T-SQL et de chargement à partir de CSV sont disponibles dans /DOCUMENTATION/6 – Ressources/Microsoft Exemples
Vous pouvez télécharger l’exemple complet « AdventureWorks2014 » sur le site de Microsoft :
https://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/125550

## Slide 6
Documentation
Documentation du DWH
Table | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes |  |  | ? |  | 
Catégories |  | ? |  |  | 
Produits | OK |  |  |  | 
Temps |  |  | ? |  | 
Clients |  |  |  |  | ?
Lieux | OK |  |  |  | 
Villes |  |  |  | ? | 
Le document de conception est sous Git Hub : https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/3%20-%20Documentation%20technique
Document « vide » avec les zones à remplir à vos noms : Document_Conception_ODE.docx
Comme Thomas : Replissez-le et commitez une copie à votre nom (ça évitera les écrasement & lock sous Git !)
Je ferai la fusion à la fin.
Thomas : Peux-tu y déplacer ton « Document_Conception_ODE_Modi_Thomas.docx » stp ?

## Slide 7
Base OLAP
Des exemples de base OLAP sont disponibles dans /DOCUMENTATION/6 – Ressources/Livres Exemples
Construction de la base OLAP
Se familiariser avec les concepts
Ecrire une courte procédure pour la création de la base OLAP via script
Etudes techniques :
  Création & modification de cubes OLAP
  EXPLAIN PLAN en OLAP
  Connecteur / SDK pour interagir avec la base OLAP depuis un programme Java

## Slide 8
Prochain Skype :
Jeudi 16/07 21H00
PROPOSITION
Weekend prolongé : Pas de Skype le lundi 13/07 !
Mais échanges par mails…