## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
22/10/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Fin des chantiers lot 3
Bilan du projet
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Fin du lot 3
Reports SSRS de Brice
Utilisation du champ [MOIS_NOM] => N'existe plus dans le cube « de référence » (Celui de Bernard)
-> Essayer de redéployer le backup de SQL SERVER DWH (Attention droits SSRS ?)
-> Re-traiter le cube
BRICE : Dès correction, commiter sous GitHub et mail @ Olivier
OLIVIER : Test sur PC de démo
Toujours pas de retour de Nicolas HENRY à propos de la note…
Dernier échange le 16/10/2015 @ 12H53 : [Olivier] Réponse à sa demande de code-sources et la liste des intervenants sur le projet ODE > Bernard’s deadline – 01/12/2015

## Slide 5
Bilan du projet
Intervenant | Les  Ce qui serait à reprendre | Les  Ce qui serait à améliorer
Bernard | Gestion du projet, timing serré mais tenu, timing orienté resultat | Au début : Entrée « rapide » dans le sujet : Pas assez de recul sur la vision d’ensemble des concepts de la B.I.
Brice | Suivi de projet, implication des intervenants Workaround efficace sur les blocages techniques Présentation orale : Accomplissement du projet entier... | Intégration : A chaque lot au lieu de la fin du projet
Cédric | Suivi de projet, orgnaisation de l’equipe et du timing Polyvalence des membres de l’equipe sur tous les autres thèmes du projet Gestion des problemes par l’equipe | Intégration (cf. Brice) « Temps » serré, et limite les tests croisés (Sauf relecture) Monté en charge à voir plus tôt (Optimiseur C#) le dernier WE
Olivier | Points SKYPE 2x par semaine en commun => Dérive de jalons due seulement aux soucis techniques Présentation orale devant enseignants | Tests d’intégration entre composants plus tôt dans le projet => Mise à disposition dès t0 d’un PC de démo en TEAMVIEWER Utilisation de DROPBOX commun pour les fichiers lourds (Blocages GITHUB sur 50 Mo)
Thomas | Suivi de projet Projet dans la thematique du Master Présentation orale devant enseignants : Les enseignants ont forcement vu 1x le projet dans son ensemble Polyvalence des thèmes Adaptabilité et réactivité face aux blocages techniques Nouveauté du projet vis à vis du Master, projet réalisé « ambitieux » | « Temps » serré => Intégration difficile à mener de front avec le projet
Sur les plans TECHNIQUE / ORGANISATION / DIVERS