## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
22/06/2015

## Slide 3
Introduction
Première réunion du projet ODE (« Kick-off ») :
Vue d’ensemble
Macro-planning
Planning du lot 1
Installation des postes
Prochains points
Le mot de la fin…
Membre | Présence ?
Thomas | X
Brice | X
Olivier | X
Bernard | X
Cédric | X
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Vue d’ensemble
Fichier
ACCESS
Fichier
EXCEL
Base
SQL SERVER
Fichier
CSV
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats + Web-services
ETL
REPORTING
DWH / CUBES
Cf. « Architecture_ODE_2015-06-09_v1.pptx »

## Slide 5
Macro-planning
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats
Equipe 2
Membres de l’équipe 1
22/06
22/07
22/08
22/09
Equipe 1
Membres de l’équipe 2
Commun 1 & 2
Commun 1 & 2
1 mois par lot // Chaque lot inclut sa documentation, ses développements et ses tests
Optimisation du moteur + Web-services
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Cf. « Architecture_ODE_2015-06-09_v1.pptx »
Possibilité module D351 - Web services

## Slide 6
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 |  |  |  |  | 
03/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
Passage au lot 2 le 22/07
C’est une proposition de planning de lot 1…
Pour ceux qui ont déjà menés un projet BI : Bon ordre ?

## Slide 7
Installation des postes
Cf. « Installation_PostesDevs_2015-06_19_v1.pptx »
Sur chaque poste, il faudra installer :
Gestionnaire de code-sources Git, pour archiver les codes sources des développements (Documentation, code Java, scripts SQL…) sur la plateforme GitHub, gratuite pour les projets en Open-source.
  Utile aux 2 équipes
Serveur de base de données SQL Server 2014 Standard, et sa suite d’outils associés.
  En fonction de l’équipe, certains composantes seront installés ou non.
Oracle JDK / NetBeans / Glassfish pour les développements Java. Cette combinaison est notamment utilisée dans le cours D314 - Ingénierie des systèmes à base de services.
  Seulement utiles pour l’équipe 2.
Equipe 2
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 1
Equipe 2
Outil | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Git | OK |  | OK |  | 
SQL Server | PB | OK | OK | PB .NET 3.5 | 
Java |  |  | OK |  | 
Bernard :
.NET 3.5 download
Thomas : Erreur à l’install

## Slide 8
Prochains points
Communication d’équipe
  Proposition de planification des points hebdo SKYPE
  Rapide : En 30 / 45 minutes. Point « à part » si problème / détail.
Heures FR été // GMT + 2H :
Membre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Thomas |  |  |  |  |  |  | 
Brice |  |  |  |  |  |  | 
Olivier | > 20H | > 20H | > 20H | > 20H | > 20H | > 11H | > 11H
Bernard |  |  |  |  |  |  | 
Cédric |  |  |  |  |  |  | 
Au regard de la lotification :
  Pour le lot 1 : Tous ensemble
                Préférence pour les lots 2 & 3 ?
                Faire 1 point hebdo par équipe ?
                Garder 2 points hebdo tous ensemble ?
A envoyer par mail pour sondage !

## Slide 9
Le mot de la fin…
Communication d’équipe
Entre chaque point Skype, vous pouvez m’envoyer un mail à olivier.essner (at) free.fr
Pensez à mettre tout le monde en copie des échanges de mails !
Keep it simple !
En 3 mois de travail, les enseignants du Master ne nous demandent pas un projet « techniquement parfait » mais un projet « qui marche »…
En cas de blocage ou de bug récalcitrant
N’hésitez pas à demander de l’aide aux autres membres de notre équipe. Nos compétences & expériences pro sont variées, il est donc très probable que l’un d’entre nous ai déjà votre solution !

## Slide 10
Prochain Skype :
Jeudi 25/06 21H00
[?]
A faire confirmer par mail