## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
02/07/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Proposition de Bernard sur le DWH
Scripts SQL du DWH
Peuplement du DWH
Membre | Présence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 | X | X | X | X | X
03/07 | X | X | X | X | X
10/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 5
Proposition de Bernard de la Table de faits « Ventes » en Annulation de celle de Stocks
DATE_VENTE_FK int
PRODUIT_FK int
CLIENT_FK int
STOCK_FK int
FAITS « VENTE »
MONTANT_HT_VENTE numeric
MONTANT_TVA_VENTE numeric
MARGE_BRUTE numeric
UNITES_VENDUES int
Bloc 1 : FK vers les dimensions
Bloc 2 : Mesures
Bloc 3 : Dimensions dégénérées
Champs permettant de faire le lien entre le système décisionnel et le système source
NUM_TICKET varchar
La table de faits « Ventes » ressort essentiellement les mesures (Bloc2) des ventes concernant les éléments du Bloc1 pris dans leur ensemble. Le champs NUM_TICKET devrait à mon avis être maintenu. (Cf. Génération des Items fréquents)
ID_LIEU_FK int
DIM « STOCK »
PERIODE_INV varchar
MODE_CLOTURE varchar
Bloc 2 : attributs
CODE_POSTAL
NOM_VILLE
CODE_INSEE
VILLES
TYPE_LIEU
LIBEL_LIEU
ID_VILLE
LIEUX
La gestion des stocks est reportée, pour se focaliser sur les ventes

## Slide 6
Construction de la base
Scripts SQL de création du DWH
Table | Type | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes | Faits |  |  | Y |  | 
Stocks | Faits |  | Y |  |  | 
Catégories | Dim. |  | Y |  |  | 
Produits | Dim. | Y |  |  |  | 
Temps | Dim. |  |  | Y |  | 
Clients | Dim. |  |  |  |  | Y
Lieux | Dim. | Y |  |  |  | 
Villes | Dim. |  |  |  | Y | 
Le script SQL de création de la base opérationnelle est dispo sous Git Hub : /SOURCES/BASE_SQL_SERVER
Une 1ere version du script SQL de création du DWH est dispo sous Git Hub : /SOURCES/BASE_DWH
Synchronisez-vous sur Hit Hub pour récupérer en local la dernière version de ce script
Faites vos modifications dessus
Faites un Commit pour le pousser dans votre repo Git local
Faites à nouveau un Sync pour mettre sous Git Hub
Sous SSMS, aller dans le menu "QUERY" > "SQLCMD MODE" pour lancer les scripts SQL

## Slide 7
Construction de la base
Remplissage du DWH
Table | Méthode de remplissage | Description & fichiers ressources
Ventes | T-SQL | Procédure T-SQL qui va créer aléatoirement des ventes
Catégories | .CSV | Fichier EXCEL existant à charger en table
Produits | T-SQL | Procédure T-SQL qui va créer aléatoirement des produits
Temps | T-SQL | Procédure T-SQL qui va créer la structure attendue
Clients | T-SQL | Procédure T-SQL qui va créer aléatoirement des clients
Lieux | .T-SQL | Procédure T-SQL qui va créer aléatoirement des lieux
Villes | .CSV | Fichier TXT de l’INSEE existant à charger en table http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp
Les fichiers de ressources sont disponibles sous Git Hub dans /SOURCES/BASE_DWH/DONNEES

## Slide 8
Construction de la base
Remplissage du DWH
Table | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes |  |  | Y |  | 
Catégories |  | Y |  |  | 
Produits | Y |  |  |  | 
Temps |  |  | Y |  | 
Clients |  |  |  |  | Y
Lieux | Y |  |  |  | 
Villes |  |  |  | Y | 
Des exemples complets de procédures T-SQL et de chargement à partir de CSV sont disponibles dans /DOCUMENTATION/6 – Ressources/Microsoft Exemples
Vous pouvez télécharger l’exemple complet « AdventureWorks2014 » sur le site de Microsoft :
https://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/125550

## Slide 9
Prochain Skype :
Lundi 06/07 21H00