## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
16/07/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Peuplement du DWH
Documentation
Base OLAP
Membre | Présence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 | X | X | X | X | X
03/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 5
Documentation de la base
Documentation du DWH : Ecriture
Table | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
Ventes |  |  | Y |  | 
Catégories |  | Y |  |  | 
Produits | Y |  |  |  | 
Temps |  |  | Y |  | 
Clients |  |  |  |  | Y
Lieux | Y |  |  |  | 
Villes |  |  |  | Y | 
Les derniers scripts en date de création et de remplissage du DWH ont été commités hier dans Git Hub : /SOURCES/BASE_DWH/CONSOLIDATION
=> Pensez à les appliquer sur vos bases !

## Slide 6
Documentation de la base
Documentation du DWH : Relecture croisée
Table | Cédric | Olivier | Thomas | Brice | Bernard
Ventes |  |  | ? |  | 
Catégories |  | ? |  |  | 
Produits | ? |  |  |  | 
Temps |  |  | ? |  | 
Clients |  |  |  |  | ?
Lieux | ? |  |  |  | 
Villes |  |  |  | ? | 

## Slide 7
Documentation
Construction du cube de données
Plan A : Cube avec SSAS (M-OLAP, cf. Wikipedia)
Comme prévu, on crée un cube sous SSAS (Avec Wizard), puis on détaille les calculs d’agrégats par script (XMLA)
  Les +
    Connexion avec SSRS « facile »
    Performances optimales en cas de larges DWH et fort agrégats
  Les -
    Requetage en MDX
    Scripting en XMLA
    Les IN/OUT avec Java sont nébuleux (Probablement par socket TCP)
Bon lien sur le XMLA (Merci Thomas !)
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2982/sql-server-2012-analysis-services-xmla/
Création du cube : Via le Wizard
ALTER TABLE : En XMLA
Point bloquant potentiel : Java
Décision au point du 20/07/215 !

## Slide 8
Documentation
Construction du cube de données
Plan B : Vues matérialisées
On crée une nouvelle structure de base OLTP, puis on fait une partie en vue matérialisées, comme décrit dans le D111
  Les +
    C’est exactement le cours du D111
    On reste en SQL
    Les IN/OUT avec Java sont connus
    On maitrise toute la structure
  Les -
    Connexion de SQL SERVER avec SSRS : Possible, mais facile ?
    Performances sur notre DWH ?

## Slide 9
Présentation en Octobre
Intéressé ? | Cédric | Olivier | Thomas | Brice | Bernard
 | Y / N | Y | Y | Y | Y
Olivier : Voir avec Henry NICOLAS pour planifier, avec VISION-CONF pour Bernard (Vérifier Internet OK, sinon 3 / 4G)
Thomas : Relancer M. MAABOUT

## Slide 10
Prochain Skype :
Lundi 20/07 21H00