## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
23/07/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Relecture des docs du lot 1
SSDT & création du cube SSAS
Contenu du lot 2
Lot 2 : Optimiseur
Lot 2 : Reports SSRS
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet
ATTENTION : Nouveau script de Cédric, pb de FK avec la table des faits !
Olivier :

## Slide 4
Documentation de la base
Documentation du DWH : Relecture croisée
Table | Cédric | Olivier | Thomas | Brice | Bernard
Ventes |  |  | OK |  | 
Catégories |  | OK |  |  | 
Produits | En cours |  |  |  | 
Temps |  |  | OK |  | 
Clients |  |  |  |  | OK
Lieux | En cours |  |  |  | 
Villes |  |  |  | Petit rajout sur la justification du flocon En attente côté Bernard | 

## Slide 5
Création du cube de SSAS
Microsoft SSDT
La construction du cube Analysis Services se réalise avec l’outil SQL Server Data Tools (ou SSDT) alors que la gestion et l’administration des modèles se réalisent avec l’outil SQL Server Management Studio (ou SSMS)
Installation
Cf ajout « SSDT » de Thomas en fin de document « Installation_PosteDevs.pptx »
Sur Git Hub dans / DOCUMENTATION / 3 – DOCUMENTATION TECHNIQUE
Création du cube « sans tuning »
Cf PPT de Thomas en fin de document « Creation_CubeOLAP.pptx »
Sur Git Hub dans / DOCUMENTATION / 3 – DOCUMENTATION TECHNIQUE

## Slide 6
Macro-planning : Zoom sur le lot 2
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats
Equipe 2
23/07
22/08
Equipe 1
LOT 2
Bernard : Mode séquentiel
Thomas : Va dépendre des solutions tech (Si complexe : Séquentiel)
Brice : Mode séquentiel au début (1 semaine) et en fonction de l’absence de résultats : Mode //
Olivier :
Cédric :
SSIS
LOT 3

## Slide 7
Serveur IIS connecté à SSAS : On lance l’optimiseur Java qui envoie des messages POST sur HTTP avec les commandes XMLA via OLAP4J
Serveur SSAS
IIS
Optimiseur Java
XLMA
Couplage interne
Que du Java, mais pas trouvé dans OLAP4J de possibilité d’accès direct au XMLA …
Solution « XMLA sur HTTP » : Du Web service SSAS
Configure HTTP Access to Analysis Services on IIS 8.0
  https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/Gg492140(v=SQL.120).aspx
Tutorial Java
  http://devdonkey.blogspot.fr/2009/05/connect-microsoft-sql-server-from.html
Optimiseur

## Slide 8
Solution « Full C# »
Pas de serveur IIS, on peut passer par le TCP/IP avec SSAS, au travers de fonctions ADOMD.NET
Serveur SSAS
Optimiseur C#
ADOMD.NET
ADOMD.NET is a Microsoft .NET Framework data provider that is designed to communicate with SSAS. It uses the XMLA protocol to communicate with analytical data sources by using either TCP/IP or HTTP connections.
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms123483(v=SQL.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms123477(v=sql.120).aspx
Fonctions C#
Pas de XMLA à manipuler, mais que du C#…
Pour le projet Web-service : Au cours du 2nd semestre, on « sort » certains calculs dans un WS Java, que l’optimiseur actuel consommera en tant que client
Optimiseur
Bernard : OLAP4J
Thomas : C#
Brice : C#
Olivier : C#
Cédric : A voir => Si C# : Pb clôt, C#, sinon : 2 Proof of Concepts « concurrents »

## Slide 9
Algorithme « Metropolis like »
Begin
  1 – Créer le cube « par défaut » avec SSAS, sans modèle d’agrégats, et le processer.
  2 – Récupérer la structure du cube (Faits, dimensions)
  3 – Récupérer la volumétrie de remplissage du cube -> Count(*)
  4 – Lire la contrainte de taille HDD max saisie par l’utilisateur
  While (Il reste du HDD disponible) :
    5.1 – Variation légère et aléatoire du modèle
    5.2 – Estimation de la performance
      5.2.1 – Si performance actuelle> précédente : On garde ce modèle
      5.2.2 – Sinon : Probabilité non-nulle de garder ce modèle (Metropolis) sinon on garde le précédent
    5.3 – Si touche clavier utilisateur : On arrête
  End While
  6 – Consolider le modèle en XMLA
  7 – Envoyer le XMLA du modèle d’agrégats à SSAS
  8 – Envoyer le XMLA de processing du cube à SSAS
End
Optimiseur

## Slide 10
Begin
  1 – Créer le cube « par défaut » avec SSAS, sans modèle d’agrégats, et le processer.
  2 – Récupérer la structure du cube (Faits, dimensions)
  3 – Récupérer la volumétrie de remplissage du cube -> Count(*)
  4 – Lire la contrainte de taille HDD max saisie par l’utilisateur
  While (Tout le cuboïde n’a pas été traité || Il reste du HDD disponible) :
    5 – Algorithme « Matérialisation partielle » du D111 - Calcul du bénéfice
  End While
  6 – Consolider le modèle en XMLA (ou autre)
  7 – Envoyer le XMLA (Ou autre) du modèle d’agrégats à SSAS
  8 – Envoyer le XMLA (Ou autre) de processing du cube à SSAS
End
Algorithme « D111 like » : Matérialisation partielle »
Optimiseur

## Slide 11
Travaux à mener sur les algorithmes
  Courte spécification technique
  Réalisation technique de l’algorithme
  Relecture du code & Tests croisés
Travail | Etapes 1  4 | Algo Metropolis | Algo Mater. partielle | Etapes 6  8
Spécification technique | Qui ? | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Réalisation technique | Qui ? | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Relecture & Tests croisés | Qui ? | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Optimiseur

## Slide 12
Reports SSRS
Pour les métiers de la Direction
Evolution (du CA ; de la marge)  (par mois ; par année ; par département)
  Report R1 : Evolution CA et marge par mois sur la France entière
  Report R2 : Evolution CA et marge par année sur la France entière
  Report R3 : Evolution CA et marge par mois par département
  Report R4 : Evolution CA et marge par année par département
Pour les métiers du Marketing
Evolution (du volume des ventes)  (par mois ; par département ; par type de produit)
  Report R5 : Evolution du vol des ventes par mois sur la France entière par rayon de produit
  Report R6 : Evolution du vol des ventes par mois sur la France entière par famille de produit
  Report R7 : Evolution du vol des ventes par mois par département et par rayon de produit
  Report R8 : Evolution du vol des ventes par mois par département et par famille de produit
Evolution (du taux de percée)  (par mois ; par département ; par magasin)
  Report R9 : Evolution du taux de percée par mois et par magasin
  Report R10 : Evolution du taux de percée par mois et par département

## Slide 13
Reports SSRS
Travaux à mener sur chaque report
  Courte description fonctionnelle
  Maquette d’écran, en fonction des possibilités de SSRS
  Requête MDX pour récupérer les données
  Réalisation technique du report
  Test (croisés) du report
Travail | R1  R4 | R5  R8 | R9  R10
Description fonctionnelle | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Maquette d’écran | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Requête MDX | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Réalisation technique | Qui ? | Qui ? | Qui ?
Tests croisés | Qui ? | Qui ? | Qui ?

## Slide 14
Prochain Skype :
Jeudi 27/07 21H00