## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
24/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Contenu du lot 3
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 16 / 08 / 2015 | 16 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS
-

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? ? | Fait ? ?
A faire ? En cours de doc En attente des 2 modifs du DWH | A faire ? En cours de doc En attente des 2 modifs du DWH
Problème ? Incohérences des valeurs de sommes entre DWH et SSAS => Bloquant Pb de déploiement du cube si on ajoute le champ CLIENT.DATE DE NAISSANCE => Non bloquant | Problème ? Idem à Bernard
Remarques ? Commiter les reports | Remarques ? Commiter les reports
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 27/08/2015
Autres points
Penser à mettre Git Hub : (Reports + projets de cube)
Points bloquants pour les reports – Pb de données affichés, Requêtes SQL sur le DWH : Somme des ventes par mois, mais très différents sur le SSAS. Même pb avec le générateur de requêtes de SSDT, Pb de création du cube ???
Au niveau du cube :
PK de la table TEMPS dans le cube => Commiter
Planning du chantier SSRS

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC | THOMAS | OLIVIER
Fait ? 2 listes déroulantes sur l’UI – Taille en double | Fait ? Tests OK Doc commencée | Fait ? Algo mat partielle : 1ere version
A faire ? CAST à vérifier sur les 2 algos ! Bouton CANCEL Doc à faire | A faire ? Paramétrage de l’algo via l’UI Doc à finir | A faire ? Tests & améliorations algo Doc à faire
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? Vérifier l’application des schémas crées | Remarques ? - | Remarques ? -
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 27/08/2015
Autres points
Commencer la doc !
Fin le lundi 31/08

## Slide 8
Contenu du lot 3
Sujet | Bernard | Brice | Cédric | Olivier | Thomas
Business-discovery sous PowerPivot | +++ |  |  |  | +++
Intégration SSIS du fichier Excel de population des villes | + | ? | + |  | +++
Intégration SSIS d’une base de données des ventes | + | ? | + |  | +++
Passage en Web-service du moteur de calcul |  |  | +++ | +++ | 
Benchmarking des différents algos d’agrégation |  | ? |  |  | 
Continuité des reports + cube SSAS MDX : intégrés au reports. | Priorité +++ | Priorité +++ |  | Priorité +++ | 
Propositions de sujets pour le lot 3
1 à 2 personnes par sujet devrait suffire…

## Slide 9
Prochain Skype :
Jeudi 27/08 21H00