## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
27/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Contenu du lot 3
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 16 / 08 / 2015 | 16 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS
-

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? ? | Fait ? ?
A faire ? En cours de doc | A faire ? En cours de doc Va brancher ses reports sur le cube de Bernard
Problème ? ? | Problème ? ?
Remarques ? ? | Remarques ? ?
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 31/08/2015
Autres points
Projet SSDT commun : Pb résolu par Bernard, lien avec les attributs d’une autre table via FK => Idem report et requêtes SQL sur le DWH. Attention : Pas de changements du projet SSDT.
Doc : Repartir du document de conception « Document_Conception_ODE_v03.docx »
1/ Créer sa propre version
2/ Rajouter sa ou ses sections de travaux du lot 2
3/ Commiter sur Documentation\3 - Documentation technique
4/ En fin de cycle, Olivier fusionnera en un ,DOCX unique
Planning du chantier SSRS

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC | THOMAS | OLIVIER
Fait ? En cours doc + UI | Fait ? Doc | Fait ? -
A faire ? Doc à terminer Vérifier l’application des schémas crées | A faire ? Passage au lot 3 | A faire ? Algo à finir Doc à faire Vérifier l’application des schémas crées
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? - | Remarques ? -
Autres points
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 31/08/2015
Doc : Repartir du document de conception « Document_Conception_ODE_v03.docx »
1/ Créer sa propre version
2/ Rajouter sa ou ses sections de travaux du lot 2
3/ Commiter sur Documentation\3 - Documentation technique
4/ En fin de cycle, Olivier fusionnera en un ,DOCX unique
Autres points

## Slide 8
Contenu du lot 3
Sujet | Lot | Bernard | Brice | Cédric | Olivier | Thomas
Intégration SSIS sur le DWH : Clients, Ventes | 3.1 |  | - ? - | - ? - |  | Données Clients
PowerPivot | 3.1 | X | - ? - | - ? - |  | 
Benchmarking agrégations | 3.1 |  |  |  | X | 
Web-service | 3.2 |  |  | X | X | 
Rework sur l’ensemble du projet | 3.2 | X | X |  |  | - ? -
Sujets :
Lot 2 : Reports à finir impérativement, prioritaire / autres sujets
Lot 3.1 [15 jours] : Sûr
Lot 3.2 [15 jours] : Si le lot 3.1 n’a pas décalé, sinon saute

## Slide 9
Prochain Skype :
Lundi 31/08 21H00