## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
31/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 2 : Clôture du chantier SSRS
Lot 2 : Clôture du chantier C#
Lot 3 : Sujets
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantiers lot 2 | Reste à faire ?
Bernard | -
Brice | -
Cédric | Doc à finaliser
Olivier | Doc à finaliser Fusionner les docs SSRS
Thomas | Doc à commiter
Etat des lieux chantiers lot 2
-

## Slide 5
Contenu du lot 3
Sujet | Lot | Bernard | Brice | Cédric | Olivier | Thomas
Intégration SSIS sur le DWH : Clients, Ventes | 3.1 |  | X |  |  | X
PowerPivot | 3.1 | X |  | X |  | 
Benchmarking agrégations | 3.1 |  |  |  | X | 
Web-service (Attention : Qualité !) | 3.2 |  |  | X | X | 
Rework sur l’ensemble du projet | 3.2 | X | X |  |  | ?
Planning :
Lot 3.1 [15 jours] : Du 31/08 au 14/09
Lot 3.2 [15 jours] : Du 15/09 au 28/09

## Slide 6
Chantiers lot 3 | Contenu | Livrable
Intégration SSIS sur le DWH | Intégration de fichier clients : Tutorial MSDN pour faire l’ETL. Fichiers CSV et XLSX. Valeur ajoutée par rapport au BULK INSERT ? Autre table ? Doublons, nettoyage vs referentiels, dimensions à variations lentes (Types 1-2-3 => INSERT ou UPDATE) ? | Projet SSIS (Package) ou version installable (?)
PowerPivot PowerView (Reports) | Mise à disposition d’une plateforme de business-discovery. Consommation du DWH, du cube SSAS… Cf. doc de Bernard sur GitHub : Projet_ODE- Excel et la Business Intelligence.doc | Classeur Excel avec extension PowerPivot. Version eval Excel 2013 “Pro Plus” 32 bits OBLIGATOIRE !
Benchmarking agrégations | Comparaisons sur les reports des differentes materialisation : Metropolis Partielle Microsoft SSDT | Doc de plan d’experience + Excel de resultats + projet SSDT
Web-service | Passage en Web-service Java des méthodes C# : 3 WS : de combinaisons, de Metrolpis, de materialisation partielle | Projet Java 8 (Cf. PTF)
Rework sur l’ensemble du projet | Finitions sur le projet : Charte graphique des reports à uniformiser Commencer le PPTX de la presentation de regroupement | Sera fonction des reworks
Contenu des chantiers lot 3

## Slide 7
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | Intégration SSIS À partir de ce jour | PowerPivot À partir de ce jour | Benchmarking À partir de ce jour
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015 | 07 / 09 / 2015 | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015 | 14 / 09 / 2015 | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015 | 14 / 09 / 2015 | 14 / 09 / 2015
Planning des chantiers du lot 3
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | Web-service À partir du 15/09 | Rework À partir du 15/09
Réalisation technique | 24 / 09 / 2015 | 24 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 24 / 09 / 2015 | 24 / 09 / 2015
Documentation | 28 / 09 / 2015 | 28 / 09 / 2015

## Slide 8
Prochain Skype :
Jeudi 03/09 21H00