## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
07/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 3.1 : Suivi chantier PowerPivot
Lot 3.1 : Suivi chantier SSIS
Lot 3.1 : Suivi chantier Benchmarking
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | Y
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015
Chantier PowerPivot
BERNARD | CEDRIC
Fait ? Finalisation de la couche sémantique. Si conso directe du DWH : Même reports qu’avec SSRS + SSAS (De 1 à 6) | Fait ? Install de la plateforme 32 bits sur Office, OK avec SQL Server 2014 64 bits Reports 1 et 2 en cours en conso du SSAS
A faire ? Au plus tard jeudi : Partie analyse (PowerView, PowerMap…) | A faire ? Reports 3 à 6 en cours en conso du SSAS Partie analyse (PowerView, PowerMap…)
Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? Conso mémoire RAM +++ aux vol élevés => Limitations aux extrêmes ! | Remarques ? Si conso SSAS au lieu du DWH, peut-être moins de conso ressources RAM ? Pas de soucis de couche sémantique car déjà OK dans SSAS
Regarder le multi-source DWH / SSAS / Fichier plat externe ?
Autres points

## Slide 5
Chantier SSIS
BRICE | THOMAS
Fait ? Tutorial MSDN Création base ACCESS + connecteurs : OK Tests OK Package déployable (1 méthode sur 2) | Fait ? ETL fonctionne en CSV + XLS Elimination des doublons
A faire ? Doc + Tests | A faire ? Améliorations de l’ETL Doc + Tests
Problème ? SSIS tatillon : Mappage + Type de données : Tests pour trouver la source du Pb !!! | Problème ? Pb chargement dernière colonne du CSV : OK chez Brice ? SSIS tatillon : Mappage + Type de données, vrai PB => Refaire les mappages => Tests pour trouver la source du Pb !!!
Remarques ? ? | Remarques ? ?
Chargements en échec : Le COMMIT est en fin de processus d’import (Mode « Tout ou rien »)
Reprise sur erreur : Brice va creuser
Stratégie de gestion des dimensions à variations lentes : Idée globale sur ce sujet (3 modes : Flags d’activation, date de validité de la ligne, MAJ de la donnée) > Doc de Bernard sur GitHub
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 6
Chantier Benchmarking
OLIVIER
Fait ? Scripts SQL pour remplir encore plus le DWH Cahier de tests
A faire ? Dérouler les tests
Problème ? -
Remarques ? -
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 7
Présentation lors du regroupement
BERNARD (Skype) | BRICE | CEDRIC (?) | OLIVIER | THOMAS
Jeudi Pas d’horaires particuliers | Jeudi Sur site pour regroupement | Jeudi Sur site pour regroupement ? | Jeudi De 9H à 15H (Heure FR) | Jeudi Sur site pour regroupement
Vendredi Pas d’horaires particuliers | Vendredi Sur site pour regroupement | Vendredi Sur site pour regroupement ? | Vendredi De 9H à 15H (Heure FR) | Vendredi Sur site pour regroupement
Web-Service : Projet « tutorial » de l’enseignant à rendre pour le 15/09/2015 > Dépôt du projet Java
Autres points
Brice : Tuto sur GitHub pour la connexion via SSMS aux SSRS, SSAS et le DWH

## Slide 8
Prochain Skype :
Jeudi 10/09 21H00