## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
17/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 3.1 : Suivi chantier PowerPivot
Lot 3.1 : Suivi chantier SSIS
Lot 3.1 : Suivi chantier Benchmarking
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | Y
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 17 / 09 / 2015
Chantier PowerPivot
BERNARD & CEDRIC
Fait ? Finalisation des états
A faire ? Olivier : Execution des scripts + backup + GitHub [VENTES : 4 M // CLIENTS : 100k] Bernard : Relancer les SSRS + screenshoots SSRS et du PowerBI
Problème ? -
Remarques ? -

## Slide 5
Chantier SSIS
BRICE & THOMAS
Fait ? Docs livrées + version finale de Thomas de l’ETL
En cours : Merge pour version finale de l’ETL VENTES + CLIENT Point d’attention : Tester sur le backup récent !
Problème ? Pb de la variation lente sur le dim PRODUIT => l’ETL doit être exécuté 2x pour marcher… sera présenté ou pas ? Sinon, juste à l’oral
Remarques ? -
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 6
Chantier Benchmarking
OLIVIER
Fait ? Remplissage complet du DWH
A faire ? Corriger le DWH : Dates dans FACT_VENTES Nombres d’articles Point d’attention : Resultats benchmarks !!!
Problème ? -
Remarques ? -
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 7
Reste à terminer 24/09/2015 ?
BRICE
Récupérer le nouveau cube sur GitHub + Reprendre les reports 7 à 11 + titrage & libels du report de taux de percé, orienté par Cédric & Bernard. Attention sur la hiérarchie et la fonction PARALEL PERIOD ???
CEDRIC
Web-service : Attente de la réponse de l’enseignant
BERNARD
Cerise sur le gâteau : Pré-étude du Datamining
OLIVIER
Web-service : Attente de la réponse de l’enseignant
THOMAS
?

## Slide 8
Présentation lors du regroupement
Présentation le JEUDI 15/10/2015 après déjeuner
30 minutes maxi : 4 modules * 8 minutes
Plutôt axé sur la démo
Olivier : Demander à réserver vidéoprojecteur + salle avec accès Internet pour Skype
Livrables : Documents de conception + Install guide + Sources (ZIP) + PPT de la présentation + Doc sur la méthodologie projet utilisée (Skypes, GitHub…)
Idées @ 14/09/2015
SSIS : 1 seul package, à voir en fonction du temps si on montre aussi ACCESS
4 modules : 1 – DWH & SSAS & optimiseur, 2 – SSRS, 3 - ETL, 4 – POWERPIVOT
1 slide avec la lotification et l’organisation projet
Attention à la licence OFFICE 2013 : 30 jours / SQL Server 2014 : 90 jours
Slide des livrables et leur organisation + lien et organisation GitHub
PC portable : 2 machines ? (4 Go RAM mini) Sinon : Mettre en vidéo sur le PowerPoint
Vidéoprojecteur + connexion pour Skype (Bernard) -> Instructions à l’oral
PLANNING :
2 skypes : 21/09 + 24/09 : Finir dev + technique + doc
24/09 : Finir la doc + le PPT + la machine de démo pour le 15/10

## Slide 9
Prochain Skype :
Lundi 21/09 21H00