## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
03/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 2 : Clôture du lot 2
Lot 3.1 : Suivi chantier PowerPivot
Lot 3.1 : Suivi chantier SSIS
Lot 3.1 : Suivi chantier Benchmarking
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantiers lot 2 | Reste à faire ?
Bernard & Brice | Document_Conception_ODE_v03_SSRS_Bernard.docx + Document_Conception_ODE_v03_Brice.docx
Cédric | Document_Optimiseur_ODE_v01.docx
Olivier | Fusionner les docs SSRS et C#
Etat des lieux chantiers lot 2
?

## Slide 5
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015
Chantier PowerPivot
BERNARD | CEDRIC
Fait ? Stabilisation de la plateforme | Fait ? Lecture doc de Bernard
A faire ? Contenu du chantier : Par mails Mêmes reports que SSRS avec PowerView + TdC Excel | A faire ? Contenu du chantier : Par mails MSDN : Démo de Office 2013 Pro Plus ENG – 32 bits ?
Problème ? Compatibilité avec les autres outils 64 bits > cf. doc de Bernard | Problème ? Essais de mélange 32 / 64 bits > cf. doc de Bernard
Remarques ? - | Remarques ? -
Les 4 technos : PowerPivot, PowerQuery, PowerMap (Géo sur les reports) et PowerView (Reports)
Autres points

## Slide 6
Chantier SSIS
BERNARD | THOMAS
Fait ? Tutorial MSDN > OK | Fait ? Données CLIENTS > CSV + Excel, de 2 sources
A faire ? Données VENTES > CSV + Access Ajouts par rapport au tutorial (Qualité notamment => NULL, 0…) | A faire ? Ajouts de fonctions à l’ETL, vérification des doublons entre les 2 SRC de données
Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? Qques soucis mineurs avec l’ETL
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 7
Chantier Benchmarking
OLIVIER
Fait ? -
A faire ? Scripts SQL pour remplir encore plus le DWH
Problème ? -
Remarques ? -
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 8
Prochain Skype :
Lundi 07/09 21H00