## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
24/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi chantiers lot 3
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | ?
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Suivi 1
Parties | Doc ? | Statut ? | Commentaires ?
ETL unifiée : XLSX, Access, CSV, dim à var lentes (Produits) | OK | À commiter sous GitHub | 
DWH : Backup volumetrie 5M lignes VENTES | N/A | OK | 
Projet SSDT + cube SSAS | N/A | To Do | Olivier : Tests en cours > Pb de droits ? / Voir avec Bernard & Cedric Mettre en LocalHost ???
Moteurs de calculs + benchmarkings | En cours pour mesures | OK | Benchmarks à faire ssi projet SSAS OK
Web services | N/A | WAIT | Validation projet par l’enseignant : Pas de retour (2eme mail ce jour) > A part ?

## Slide 5
Suivi 2
Parties | Doc ? | Statut ? | Commentaires ?
Reports SSRS 1 -> 6 | OK | OK | 2 ou 3 à choisir pour la présentation
Reports SSRS 7 -> 11 | MAJ de la doc associée | To do | Brice : Rework, cf. alignement avec SSRS Bernard, semaine prochaine
PowerBI sur DWH | OK | Transfert des fichiers ? | Doc de conception V6 > FTP ?
PowerBI sur SSAS | OK | OK | Benchmarks à faire ssi projet SSAS OK
Consolidation & relecture doc conception | N/A | WAIT | Fusion à faire dès que toutes les parties seront documentées
Présentation : PPTX + montage machine démo + répétition | N/A | To do après tous les points ci-dessus | M. Nicolas contacté ce jour pour partie logistique

## Slide 6
Suivi 3
Parties
Data Mining : Annulé
Montage machine de démo
Présentation : Envoyer un mail à l’enseignant de D351 [Thomas] > Pas de réponse à ce jour

## Slide 7
Présentation lors du regroupement
Structure de la présentation proposée par Bernard :
scénario (PPT) qui devrait tenir en 3 (5 ?) min maxi : 1- Objectif du projet + équipe projet 2- les différents phase de réalisation du projet (schéma descriptif) 3- méthode de travail adoptée afin d'attendre l'objectif + les liens vers les sources du projet. 4- Fin du PPT et passage à la phase pratique avec en moyenne (7 ?) 8 min par module à présenter.
PLANNING :
Reste à faire jusqu’au Finir la doc + le PPT + la machine de démo pour le 15/10
Skype spécial présentation le 08/10/2015 ?
Skype de répétition générale le 12/10/2015 ?
Echanges par mails collectifs d’ici là…
Avis rétrospectifs sur SQL Server
Bernard : Recommandation +. Installation facile, interactions facilitée avec suite Office
Brice : Recommandation + ssi déjà license, mais pas « from scratch » : SSIS. Prix inferieurs au marché, adapté aux PME
Cédric : Idem Brice.
Thomas : Idem Brice. Fait le job !
Olivier :