## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
20/07/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Peuplement du DWH
Documentation
Base OLAP
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 | X | X | X | X | X
03/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
10/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
20/07 | X | X | X | X | X
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 5
Documentation de la base
Documentation du DWH : Ecriture
Table | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
Ventes |  |  | Y |  | 
Catégories |  | Y |  |  | 
Produits | Y |  |  |  | 
Temps |  |  | Y |  | 
Clients |  |  |  |  | Y
Lieux | Y |  |  |  | 
Villes |  |  |  | Y | 
Les derniers scripts en date de création et de remplissage du DWH ont été commités hier dans Git Hub : /SOURCES/BASE_DWH/CONSOLIDATION
=> Pensez à les appliquer sur vos bases !

## Slide 6
Documentation de la base
Documentation du DWH : Relecture croisée
Table | Cédric | Olivier | Thomas | Brice | Bernard
Ventes |  |  | En cours |  | 
Catégories |  | En cours |  |  | 
Produits | En cours |  |  |  | 
Temps |  |  | En cours |  | 
Clients |  |  |  |  | Echange en cours avec Cedric
Lieux | En cours |  |  |  | 
Villes |  |  |  | Petit rajout sur la justification du flocon | 

## Slide 7
Construction du CUBE
Microsoft SSDT
La construction du cube Analysis Services se réalise avec l’outil SQL Server Data Tools (ou SSDT) alors que la gestion et l’administration des modèles se réalisent avec l’outil SQL Server Management Studio (ou SSMS).
Téléchargement :
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=42313
Menu Démarrer > Microsoft SQL Server 2014 > SQL Server Data Tools pour Visual Studio 2013
L’interface de développement SSDT n’est autre en fait que Visual Studio 2013
Thomas : A réussi à faire un cube avec SSDT 2012, cf. lien du tutorial
Va faire un court doc sur la procédure
Installation du .NET 4.5.1

## Slide 8
Construction du CUBE
Librairie Java « OLAP 4 J »
http://www.matthewgodding.com/articles/2010/2/27/getting-data-from-sql-analysis-services-using-java-and-olap4.html
Cédric : Creuser MONDRIAN, appli de gestion des bases OLAP (Install, fonctions & admin) ?
Brice : Creuser les calculs avancés de MONDRIAN ? => Idée des vues matérialisées
Libraire Java « JDBC 4 OLAP »
http://www.jdbc4olap.org/
Olivier : Deprecated ? Dernier release date de 2007 / 2009
Problème : On ne peut pas faire de CREATE / ALTER avec ni l’un ni l’autre!
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ee52ce9e-7376-4779-949b-bcf0cd175cd5/executing-xmla-alter-commands-using-olap4j-in-ssas?forum=sqlanalysisservices

## Slide 9
Construction du CUBE
HTTP avec IIS
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg492140.aspx
Requiert l’installation et la configuration d’un serveur IIS. Loin d’être trivial 
Brice : Va jeter un œil sur le sujet
DLL OLEDB native
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms722784(v=vs.85).aspx
Complexe !
http://stackoverflow.com/questions/1440900/connect-to-oledb-data-source-from-java
Two ways to solve this issue.
Spawn from java an external proc (c#, c++, etc) that connects to SQLSrv using OLEDB and redirect the stdin, stdout and stderr to your java program.
Create a C# listener on a particular port and have java pass all the requests via a client to that listener (Thomas, Brice)

## Slide 10
Construction du CUBE
ASSL (Microsoft)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500157(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms127747(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187152(v=sql.120).aspx
Analysis Services Scripting Language (ASSL) is an extension to XMLA that adds an object definition language and command language for creating and managing Analysis Services structures directly on the server : ALTER / CREATE TABLE…
Langage ADOMD.NET
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123477(v=sql.120).aspx
Mais c’est du .NET et non du JAVA !
D’ici Jeudi 23/07 : Choisir entre OLAP4J / MONDRIAN et LISTENER C#

## Slide 11
Présentation en Octobre
Intéressé ? | Cédric | Olivier | Thomas | Brice | Bernard
 | Réponse en septembre | Y | Y | Y | Y
Olivier : Voir avec Henry NICOLAS pour planifier, avec VISION-CONF pour Bernard (Vérifier Internet OK, sinon 3 / 4G)
Olivier : Appeler M. MAABOUT
Pour rappel…

## Slide 12
Prochain Skype :
Jeudi 23/07 21H00
Clôture du LOT 1
Lancement du LOT 2