## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
14/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 3.1 : Suivi chantier PowerPivot
Lot 3.1 : Suivi chantier SSIS
Lot 3.1 : Suivi chantier Benchmarking
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 17 / 09 / 2015
Chantier PowerPivot
BERNARD | CEDRIC
Fait ? Cf. Cédric | Fait ? Reports 1 à 6, SSAS pour Cédric, DWH pour Bernard ISO-fonctionnel entre les 2
A faire ? MAJ du document de conception V4 > V5 Commit du cube | A faire ? Documentation
Problème ? Cf. Cédric | Problème ? -
Remarques ? Attention à la hiérarchie du cube pour l’utilisation des fonctions PARALLEL PERIODS : Attributs YEAR et MONTH-YEAR | Remarques ? -
BRICE (Lot 3.2) : Récupérer le nouveau cube sur GitHub + Reprendre les reports 7 à 11 + titrage & libels du report de taux de percé, orienté par Cédric & Bernard. Attention sur la hiérarchie et la fonction PARALEL PERIOD ???
Autres points

## Slide 5
Chantier SSIS
BRICE | THOMAS
Fait ? Reprise après crash de l’ETL : Granularité - Tâche unitaire (Séquentiel) Annule tout si la reprise a échoué (COMMIT final en tant que dernière tache) | Fait ? Doc de l’ETL MAJ du composant : Plus de pb de dernière colonne !
A faire ? Relecture de la documentation + complétude sur le déploiement Intégration Access dans ETL développé par Thomas | A faire ? Tester ft dim lente (Lot 3.2)
Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? A tester sur les 100 000 clients du DWH… qques secondes pour 10 k clients
Documentation : à voir si partie dédiée ETL ou dans la table chargée
Olivier : Refaire le backup avec plus de produits. UPDATE et non Re-Run…
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 6
Chantier Benchmarking
OLIVIER
Fait ? Remplissage complet du DWH Backup sur GitHub : SOURCES/DWH/BACKUP_DB/Backup_2015-09-14_10H12
A faire ? Dérouler les tests Documentation Refaire pour augmenter le nombre de produits
Problème ? -
Remarques ? -
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 7
Présentation lors du regroupement
Présentation le JEUDI 15/10/2015 après déjeuner
30 minutes maxi : 4 modules * 8 minutes
Plutôt axé sur la démo
Olivier : Demander à réserver vidéoprojecteur + salle avec accès Internet pour Skype
Livrables : Documents de conception + Install guide + Sources (ZIP) + PPT de la présentation + Doc sur la méthodologie projet utilisée (Skypes, GitHub…)
Idées ?
SSIS : 1 seul package, à voir en fonction du temps si on montre aussi ACCESS
4 modules : 1 – DWH & SSAS & optimiseur, 2 – SSRS, 3 - ETL, 4 – POWERPIVOT
1 slide avec la lotification et l’organisation projet
Attention à la licence OFFICE 2013 : 30 jours / SQL Server 2014 : 90 jours
Slide des livrables et leur organisation + lien et organisation GitHub
PC portable : 2 machines ? (4 Go RAM mini) Sinon : Mettre en vidéo sur le PowerPoint
Vidéoprojecteur + connexion pour Skype (Bernard) -> Instructions à l’oral

## Slide 8
Prochain Skype :
Jeudi 17/09 21H00